SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla:

Restaurování hrací části varhan a varhanní skříně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně

uzavřená podle Občanského zákoníku § 2586 zákona č. 89/2012 sbírky a ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník)

1.0. Smluvní strany

  - Zhotovitel:			XY, varhanář/restaurátor

Sídlo:

IČ:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Číslo licence MK ČR k restaurování:

Tel:

e-mail:

Bankovní spojení a číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: 			Římskokatolická farnost Rapotín

Sídlo:					Družstevní 122, 788 14 Rapotín

IČ: 	 				67341896

Zastoupený ve věcech smluvních:	P. Mgr. Slawomir Adam SULOWSKI - administrátor excurrendo

Zastoupený ve věcech technických a kolaudace varhan: Janem Gottwaldem, organologem Arcidiecése olomoucké, mobil: +420 603185879,

e-mail: gottwald.jan@ado.cz

Tel:					+420 731402146

e-mail:					fasumperk@ado.cz, farapotin@ado.cz

Kontaktní tel:				+420 731621226

Kontaktní e-mail:			 m.poisl@centrum.cz

Bankovní spojení a číslo účtu:		5996875319/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel“)

2.0. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných dle této smlouvy.

2.2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí restaurování varhan dle dokumentů:

- Restaurátorský záměr k restaurování hrací části varhan, který dne 26.3.2024 zpracoval Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze olomoucké, vč. soupisu restaurátorských prací, dodávek a služeb

- Restaurátorský záměr k restaurování varhaní skříně a hracího stolu, který dne 11.12. 2023 zpracoval Mgr. art. Dušan Rohlík, restaurátor, vč. soupisu restaurátorských prací, dodávek a služeb

- Rozhodnutí vydané odborem výstavby/oddělení státní památkové péče Městský úřad Šumperk dne 23.5.2024 pod č.j. MUSP 70678/2024

- Rozhodnutí vydané odborem výstavby/oddělení státní památkové péče Městský úřad Šumperk dne 7.2.2024 pod č.j. MUSP 17523/2024

Výše uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její přílohy č. 1-4. Místem plnění je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně a dílna zhotovitele v (adresa dílny zhotovitele).

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy, je na svoji činnost pojištěn (s výší pojistného plnění min. 10 mil. Kč) a nemá dluhy bránící realizaci prací. Při provádění díla postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně. Zhotovitel od převzetí do odevzdání díla přebírá plnou odpovědnost za odbornost provádění díla, a to v rozsahu řádné restaurátorské péče. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s odpovídajícími technologickými a odbornými postupy, v souladu s právními předpisy a spolupracovat s odbornou komisí ustanovenou zadavatelem.

2.4. Provedení díla zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci sjednaného díla, včetně

a) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla a případné zpracování finálního restaurátorského záměru (zpracovaného dle certifikované metodiky „Péče o varhany a zvony“, NPÚ Praha, 2006), případně dalších doplňujících záměrů na základě nových zjištění v průběhu restaurování, včetně zajištění souhlasných rozhodnutí orgánu SPP k těmto záměrům.

b) 3x kompletní vyhotovení restaurátorské zprávy v tištěné podobě obsahující veškeré zákonem dané údaje, a tutéž také 2x v elektronické podobě na CD či DVD nosiči včetně fotodokumentace ve vysokém rozlišení ve formátu JPG,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

e) odvoz a likvidace jakéhokoliv vzniklého odpadu, včetně provedení úhrady za likvidaci, a to v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

f) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů státní památkové péče,

g) spoluúčast zhotovitele na správních řízeních, s restaurováním souvisejících (jedná se o spoluúčast zhotovitele na vyzvání objednatele na všech jednáních před správními orgány, zpracování písemných vyjádření vyžadovaných správními orgány a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají díla prováděného podle této smlouvy),

h) věcná a časová koordinace činnosti všech poddodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost formou kompletační činnosti,

i) provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných ke stávajícímu provozu objednatele,

j) vedení restaurátorského deníku o průběhu provádění díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla dané zadávací dokumentací a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

3.0. Cena díla

3.1.Cena díla dle čl. 2.0. činí:

Cena bez DPH	         	=částka .- Kč (slovy: )

DPH 21%		=částka .- Kč (slovy: )

Cena celkem s DPH 21%	=částka .- Kč (slovy : )

Zhotovitel uvede příslušnou sazbu DPH. V případě, že zhotovitel není plátce DPH, napíše se: Cena za dílo je konečná, zhotovitel není plátce DPH.

Cena servisních prací dle nabídky:

Cena bez DPH	         	=částka .- Kč (slovy: )

DPH 21%		=částka .- Kč (slovy: )

Cena celkem s DPH 21%	=částka .- Kč (slovy : )

Zhotovitel uvede příslušnou sazbu DPH. V případě, že zhotovitel není plátce DPH, napíše se: Cena za dílo je konečná, zhotovitel není plátce DPH.

3.2. Cena za provedení díla byla smluvními stranami sjednána jako nejvýše přípustná a konečná. Cena za provedení díla zahrnuje provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 5. Cena za provedení díla může být navýšena pouze za dodržení podmínek dle ZZVZ, a to v případě zadání tzv. dodatečných prací. Dojde-li během provádění díla ke změně právních předpisů ovlivňujících výši příslušného DPH, bude cena za provedení díla upravena podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, včetně všech vedlejších nákladů nezbytných pro zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy.

3.4. Cena celého rozsahu díla bude uhrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů a konečné faktury – daňového dokladu. Zhotovitel předá objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis provedených prací a dodávek v členění po položkách dle položkového rozpočtu zhotovitele, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem.

3.5. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.

3.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

3.7. Objednatel uhradí zhotoviteli konečnou platbu ceny díla na základě vystavené konečné faktury, splatné do 30 (třiceti) dnů po dokončení prací a předání a převzetí předmětu díla. Řádným předáním a převzetím díla se přitom rozumí předání a převzetí díla bez vad na základě protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.

3.8. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu: Restaurování hrací části varhan a varhanní skříně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně

3.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst jednostranně tuto částku z částky uvedené na faktuře.

3.10. Smluvní sankce nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 14 dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody nebo výše smluvní sankce.

3.11. Faktury budou před proplacením parafovány organologem Arcidiecése olomoucké (dle norem ČBK).

4.0. Termíny realizace díla, předání a převzetí díla, předání pracoviště

4.1. Dílo se začne realizovat dnem podpisu této smlouvy.

4.2. Nejzazší termín předání díla je objednatelem stanoven do 31.12.2029. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s převzetím místa plnění, neposouvá se termín dokončení a předání díla dle předchozí věty tohoto odstavce smlouvy.

4.3. Nejpozději 1 měsíc od celkové demontáže varhan bude zhotovitelem nebo organologem Arcidiecése olomoucké svolán kontrolní den. Tohoto kontrolního dne se zúčastní: zhotovitel a zástupci objednatele v čele s organologem Arcidiecése olomoucké. Veškeré nově vzniklé poznatky na nástroji, související s plněním této Smlouvy o dílo budou na tomto kontrolním dnu konzultovány a bude o nich proveden zápis.

4.4. V průběhu realizace díla mohou být svolány průběžné kontrolní dny, na kterých bude konzultován průběh díla a bude proveden zápis. Tyto průběžné kontrolní dny může svolat zhotovitel, objednatel nebo organolog Arcidiecése olomoucké.

4.5. Předání a převzetí díla bude realizováno za účasti organologa Arcidiecése olomoucké Jana Gottwalda, který o předání a převzetí díla provede zápis o předání a převzetí díla. Pokyny arcidiecésního organologa jsou pro zhotovitele závazné. Řádným předáním a převzetím díla se přitom rozumí předání a převzetí díla bez vad na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami a arcidiecézním organologem.

4.6. Objednatel je oprávněn dílo odmítnout převzít, bude-li se na něm v okamžiku předání vyskytovat vada či více vad.

4.7. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že se dílo přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění.

4.8. Předání místa plnění bude provedeno protokolem o předání a převzetí místa plnění, který bude podepsaný zástupci obou stran. Zařízení pracoviště zajišťuje na své náklady zhotovitel. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody.

4.9. Zhotovitel se zavazuje předat v souladu s ustanovením 2.4. této smlouvy objednateli po provedení díla závěrečnou restaurátorskou zprávu, včetně podrobné fotodokumentace průběhu restaurátorských prací, která bude obsahovat všechny náležitosti podle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení kompletní a dopsaný restaurátorský deník a doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů tento zákon provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V rámci předávacího řízení budou odevzdány originály závěrečné restaurátorské zprávy (3x v tištené podobě a 2x v elektronické podobě na CD nebo DVD).

5.0. Další práva a povinnosti stran

5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky vůči objednateli, jenž jsou uvedeny ve smlouvě.

5.2. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat s odbornou znalostí, dodrží všeobecně závazné předpisy, technické normy, technologické předpisy.

5.3. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví a pořádku v objektu realizace.

5.4. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím osobám včetně objednatele, odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit.

5.5. Zhotovitel se zavazuje nepracovat o nedělích a církevně zasvěcených svátcích, jakož i při všech jiných nutných svátostných i nesvátostných úkonech prováděných v prostoru kostela.

5.6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se rozhodnutími orgánů státní památkové péče uvedenými v čl. 2., odst. 2.2. této smlouvy a tvořícími přílohy č. 3, 4 a bude podle něj metodicky postupovat. Zmíněné závazné stanovisko je přílohou této smlouvy o dílo.

5.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa plnění objednatelem zhotoviteli vést restaurátorský deník alespoň v jednom originále, fyzicky nebo elektronicky, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do restaurátorského deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené platnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy a případné změny harmonogramu postupu prací. Restaurátorský deník bude uložen v místě realizace a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti smluvními stranami pověřených osob v místě realizace. Originál restaurátorského deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. Zápisy v restaurátorském deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

5.7. Objednatel při kontrole provádění prací má po předchozí dohodě přístup na všechna místa pracoviště zhotovitele v místě realizace díla.

5.8. Objednatel se zavazuje pro pracovníky zhotovitele zajistit:

a) prostor pro montáž tak, aby mohla být ihned po příjezdu umožněna nerušená demontáž a balení

b) prostor pro uložení přepravních beden a balicího materiálu

5.9. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle této smlouvy.

5.10. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým povinnostem vyplývajícím z této smlouvy, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

5.11. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou, pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

6.0. Smluvní pokuty

6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla (termín sjednán v čl. 4.0.), je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení.

6.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur náleží zhotoviteli smluvní pokuta, a to ve výši 0,05% z fakturované dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení.

6.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

6.4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6.6. Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

6.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením některé z povinností zhotovitele.

7.0. Záruka

7.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat restaurátorskému záměru a dalším dokumentům, na něž se tato smlouva odkazuje. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Zhotovitel odpovídá i za kvalitu dodaného materiálu a kvalitu provedených prací. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60-120 měsíců (bude doplněno dle nabídky), které počíná běžet dnem předání předmětu plnění objednateli, za předpokladu, že objednatel bude dodržovat podmínky uložení, manipulace a vystavení doporučené zhotovitelem při předání/vrácení díla.

7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje.

7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vad díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratším lhůtě.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve sjednané lhůtě, nebo

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve sjednané lhůtě, nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní, nebo

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel též právo zadat, a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě (náhradnímu zhotoviteli). Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku rovnající se ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla občanského zákoníku a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

7.6. Záruka se nevztahuje na:

- škody, jež vzniknou na nástroji nedodržováním pokynů k ošetřování a běžné údržbě varhan

- přeintonaci a ladění nástroje, prováděné v průběhu provozu nástroje

- škody vzniklé přirozeným opotřebením součástí nástroje, dále znečištěním prostředí, kde je nástroj umístěn (např. zvýšená prašnost po stavebních úpravách, dále působení živočišných nebo rostlinných škůdců atd.)

- škody, jež vzniknou na nástroji zásahem třetí osoby, kdy se zjištěním této skutečnosti končí celá záruka.

7.7. Před uplynutím záruční doby končí odpovědnost zhotovitele v důsledku zásahu objednatele či jiné třetí osoby do dodaných varhan nebo provedeného díla (oprava), nebo provede-li opravu cizí osoba, nepověřená zhotovitelem. Toto neplatí v případě postupu dle odst. 7.5. tohoto článku smlouvy.

7.8. Záruční doba se prodlužuje v případech, kdy se reklamace vad vyřizuje opravou, o dobu od odeslání reklamace do převzetí opraveného výrobku nebo části varhanních dílů objednatelem.

7.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8.0. Ostatní ujednání

8.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení občanského zákoníku, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

8.3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, vyzve zhotovitel objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. O tomto předání prací sjednají obě strany protokol.

8.4. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Nároky na jiné smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány.

8.5. Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle shora citovaného ustanovení zákona o finanční kontrole.

8.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2039. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.

8.7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2039 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8.8. Rychlost nástupu na servis / opravu  ……………. hodin.

9.0. Závěrečná ustanovení

9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, který bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

9.2. Všechny technické nabídky, výkresy, technické popisy a jiné technické podklady jsou duševním vlastnictvím zhotovitele.

9.3. Tato smlouva je podepsána pověřenými zástupci smluvních stran ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel, zhotovitel a Arcibiskupství olomoucké obdrží po jednom výtisku smlouvy.

9.4. Práva, povinnosti a právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí českými právními předpisy.

9.5. Případné spory, vyplývající z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit především vzájemnou dohodou, jinak soudní cestou.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je k vyhotovením smlouvy podepsaným smluvními stranami připojena schvalovací doložka Arcibiskupství olomouckého, IČO: 004 45 151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, které je na základě zvláštní právní úpravy zřizovatelem objednatele. Arcibiskupství olomoucké není vázáno projevy smluvních stran učiněnými v této smlouvě a není povinno schvalovací doložku připojit.

9.7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly, a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují níže své podpisy.

10. 0. Informace o zpracování osobních údajů. GDPR. (pouze v případě, že zhotovitel bude podnikající fyzická osoba)

10.1. Prostřednictvím ustanovení tohoto článku plní objednatel svou povinnost podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

10.2. V souvislosti s uzavřením a následným plněním této smlouvy zpracovává objednatel jako správce údajů ve smyslu GDPR osobní údaje zhotovitele.

10. 3. Objednatel zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě, osobní údaje shromážděné v rámci plnění smlouvy a v souvislosti se smluvním plněním.

10. 4. Osobní údaje podle bodu 10.2. jsou zpracovávány za účelem plnění této smlouvy, za účelem vedení účetnictví objednatele a za účelem ochrany oprávněných zájmů objednatele v případě sporů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a z titulu oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby.

10.5. Osobní údaje podle bodu 10.2. budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 11 let následujících po skončení smluvního vztahu.

10.6. Objednatel v souladu se svými povinnosti podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů můžete získat přímo u objednatele, kterého je možné kontaktovat na telefonním čísle: +420 731402146 nebo na e-mailové adrese: farapotin@ado.cz

10.7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou být předány Arcibiskupství olomouckému, IČ: 004 45 151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, podle předpisů Církve římskokatolické např. za účelem schválení smlouvy, které je nezbytné k nabytí účinnosti smlouvy.

V XY dne DD. MM. RRRR

za zhotovitele:												za objednatele:

...................................										.....................................

Schválení TAděkanátu:

Schválení organologa AO – zástupce ve věcech technických a kolaudace varhan:

Ordinariátní schválení:

Přílohy:

-	Restaurátorský záměr k restaurování hrací části varhan

-	Restaurátorský záměr k restaurování varhaní skříně a hracího stolu

-	Rozhodnutí vydané odborem výstavby/oddělení státní památkové péče Městský úřad Šumperk dne 23.5.2024 pod č.j. MUSP 70678/2024

-	Rozhodnutí vydané odborem výstavby/oddělení státní památkové péče Městský úřad Šumperk dne 7.2.2024 pod č.j. MUSP 17523/2024

- 	Rozpočet